
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От____________28.08._________ 2025 г.



        №___815____

	О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 15.01.2025 № 24 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы»


В связи с производственной необходимостью администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
Внести изменения в постановление администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 15.01.2025 № 24 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» (с изменениями от 10.02.2025 № 116, 10.06.2025 № 575, 31.07.2025 № 702, 04.08.2025 № 730, 08.08.2025 № 746) следующего содержания:
План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2025 год изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин
Приложение 

к постановлению администрации 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 28.08.2025 № 815
Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 15.01.2025 № 24
План 

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы» на 2025 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Обеспечение населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.1

Экспертиза сметных расчетов
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество проведенных экспертиз сметных расчетов-25
	0
	0
	928,0
	0

	Мероприятие 1.1.2.

Приобретение прав на использование ПК "Гранд-Смета 2022"
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество подключенных пользователей ПК «Гранд-Смета 2022» - 1 
	0
	0
	182,8
	0

	Мероприятие 1.1.3.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда - 0
	0
	0
	30,0
	0

	Мероприятие 1.1.4.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество выстроенных (реконструированных) объектов инфраструктуры – 4
	0
	0
	4 135,2
	0

	Мероприятие 1.1.5.
Приобретение дизель-генератора
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	01.03.

2025 г.


	Количество приобретённых основных средств – 1
	0
	0
	1 536,7
	0

	Мероприятие 1.1.6.
Выполнение проектно-изыскательских работ
	Отдел ЖКХ
	01.02.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество проведенных экспертиз сметных расчетов-25
	1 188,3
	0
	336,9
	0

	Мероприятие 1.1.7

Приобретение материалов для ремонта системы отопления МКД
	Отдел ЖКХ
	01.08.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество отремонтированных МКД - 1
	0
	0
	330,0
	0

	Мероприятие 1.1.8

Финансовое обеспечение затрат подготовки системы централизованного теплоснабжения к отопительному периоду на территории с. Рожок
	Отдел ЖКХ
	01.08.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование коммунальной инфраструктуры - 1
	0
	0
	2 740,1
	0

	Подпрограмма 2
	«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

	Мероприятие 2.1.1.
Создание (обустройство) контейнерных площадок)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество обустроенных и оснащенных контейнерных площадок - 0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.1.2.
Приобретение контейнеров (бункеров)
	Отдел ЖКХ
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров ТКО - 0
	0
	0
	0
	0


».
