2

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________11.12.__________ 2025 г.



        №___1215___
	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы»


В целях реализации постановления администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 02.10.2023г. № 901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновского муниципального округа Нижегородской области», руководствуясь постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 29.01.2025 № 76  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы»» (с изменениями от 03.02.2025 № 89, 12.02.2025 № 120, 21.02.2025 № 164, 17.04.2025 № 407, 09.09.2025 № 841, от 10.12.2025 № 1201) администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы» на 2025 год.
2.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы»» на 2026 год.
3.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы» на 2027 год.
Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 11.12.2025 № 1215
План 

реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
на 2025-2027 годы»  на 2025 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст-венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Формирование комфортной городской среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.

Поддержка программ формирования современной городской среды 
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество благоустроенных общественных пространств -1
	208,3
	5000,0
	3618,7
	0

	Подпрограмма 2
	«Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 2.1

Организация уличного освещения
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения - 2557
	0,0
	0
	11018,0
	0

	Мероприятие 2.2.

Мероприятия в области благоустройства мест захоронений
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1
	0
	0
	1795,9
	0

	Мероприятие 2.4.

Ремонт дворовых территорий
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество благоустроенных дворовых территорий-1
	2472,7
	0
	618,2
	0

	Мероприятие 2.5.

Прочие мероприятия
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1
	305,0
	0
	9922,5
	0

	Мероприятие 2.6.

Мероприятия в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий»
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество мероприятий в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий» -3
	3155,4
	313,4
	1753,6
	0

	Мероприятие 2.7.

Мероприятия в рамках проекта «Вам решать»
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество выполненных мероприятий в рамках проекта «Вам решать»-5
	11964,5
	0
	6068,3
	0

	Мероприятие 2.9.

Мероприятия по благоустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Количество благоустроенных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов-1
	3874,5
	0
	141,3
	0

	Подпрограмма 3
	«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

	Мероприятие 3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -3,07
	18547,9
	0
	1683,7
	0

	Мероприятие 3.2.

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -3,07
	28268,6
	0
	285,5
	0

	Мероприятие 3.3.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -3,07
	0
	0
	16635,9
	0


Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 11.12.2025 № 1215
План 

реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
на 2025-2027 годы»  на 2026 год
	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст-венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Формирование комфортной городской среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.

Поддержка программ формирования современной городской среды 
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество благоустроенных общественных пространств -1
	319,1
	5000,0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 2.1

Организация уличного освещения
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения - 2557
	0,0
	0
	8169,0
	0

	Мероприятие 2.2.

Мероприятия в области благоустройства мест захоронений
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1
	0
	0
	2031,5
	0

	Мероприятие 2.4.

Ремонт дворовых территорий
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество благоустроенных дворовых территорий-1
	2472,7
	0
	618,2
	0

	Мероприятие 2.5.

Прочие мероприятия
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1
	0
	0
	7409,3
	0

	Мероприятие 2.6.

Мероприятия в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий»
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество мероприятий в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий» -5
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.7.

Мероприятия в рамках проекта «Вам решать»
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Количество выполненных мероприятий в рамках проекта «Вам решать»-5
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3
	«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

	Мероприятие 3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -0,9
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.3.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2026 г.
	31.12.

2026 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -0,9
	0
	0
	20335,5
	0


Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 11.12.2025 № 1215
План 

реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
на 2025-2027 годы»  на 2027 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст-венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-ральный бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	программы «Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы»

	Подпрограмма 1
	«Формирование комфортной городской среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 1.1.

Поддержка программ формирования современной городской среды 
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество благоустроенных общественных пространств -1
	0,0
	5000,0
	1680,9
	0

	Подпрограмма 2
	«Благоустройство территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области»

	Мероприятие 2.1

Организация уличного освещения
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения - 2557
	0,0
	0
	8169,0
	0

	Мероприятие 2.2.

Мероприятия в области благоустройства мест захоронений
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1
	0
	0
	2031,5
	0

	Мероприятие 2.4.

Ремонт дворовых территорий
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество благоустроенных дворовых территорий-1
	2472,7
	0
	618,2
	0

	Мероприятие 2.5.

Прочие мероприятия
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 1
	0
	0
	7409,3
	0

	Мероприятие 2.6.

Мероприятия в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий»
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество мероприятий в рамках проекта «Комплексное развитие сельских территорий» -2
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.7.

Мероприятия в рамках проекта «Вам решать»
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Количество выполненных мероприятий в рамках проекта «Вам решать»-3
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3
	«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

	Мероприятие 3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2027 г.
	31.12.

2027 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -1,0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.3.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
	администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.

2025 г.
	31.12.

2025 г.


	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог -1,0
	0
	0
	27084,2
	0


[image: image1.png]


[image: image2.png]



