PAGE  
4

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________05.02.__________ 2026 г.



        №____85____

	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»


В целях реализации постановления администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 02.10.2023 № 901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновского муниципального округа Нижегородской области», руководствуясь постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области от 08.12.2025 № 1180 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2026 год.

2.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2027 год.

3.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2028 год.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, начальника управления ЖКХ и ЧС (В.В. Андронов).
Глава местного самоуправления

Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Утвержден
постановлением администрации 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 05.02.2026 № 85
План 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области 
на 2026-2028 годы» на 2026 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-раль-ный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

	Основное мероприятие 1.1.
	Согласование, направленное на получение информации по обращению с отходами, необходимой для ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Нижегородской области

	Мероприятие 1.1.1.

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Управление ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа

Нижегородской области
	01.01.

2026 г.


	31.12.

2026 г.


	Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов - 1
	0
	0
	6 501,0
	0


Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 05.02.2026 № 85
План 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2027 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-раль-ный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

	Основное мероприятие 1.1.
	Согласование, направленное на получение информации по обращению с отходами, необходимой для ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Нижегородской области

	Мероприятие 1.1.1.

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Управление ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа

Нижегородской области
	01.01.

2027 г.


	31.12.

2027 г.


	Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов - 1
	0
	0
	500,0
	0


Утвержден

постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области

от 05.02.2026 № 85
План 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы» на 2028 год

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия программы/ мероприятий в рамках основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредст- венный результат (краткое описание)
	Финансирование (тыс. руб.)

	
	
	начала реализа-ции
	оконча-ния реализации
	
	

	
	
	
	
	
	Област-ной бюджет
	Феде-раль-ный бюджет
	Мест-ный бюджет
	Прочие источни-ки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	«Охрана окружающей среды Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2026-2028 годы»

	Основное мероприятие 1.1.
	Согласование, направленное на получение информации по обращению с отходами, необходимой для ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Нижегородской области

	Мероприятие 1.1.1.

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Управление ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа

Нижегородской области
	01.01.

2028 г.


	31.12.

2028 г.


	Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов - 1
	0
	0
	500,0
	0


PAGE  

